## Slide 1
Loppukatsaus 12.2.2019
Jere Pyhäjärvi
Noora Jokinen
Marja Jämbeck
Miika Laitila
Otto Savolainen

## Slide 2: Esityksen sisältö
Katsaus projektin lähtökohtiin
Teknologiat
Ongelmat ja ratkaisut
Tulokset
Ryhmän onnistumiset ja ongelmat

## Slide 3: Projektin lähtökohdat
Projektin ajankohta: 5.9.2018 - 6.3.2019
Sovellettiin ketteriä menetelmiä: käynnistysvaihe, sprintit 1-7, lopetusvaihe
Resursseja oli varattu 338 h/ryhmän jäsen eli yhteensä 1690 h
Tavoitteet:
  Toteuttaa Trimedia Oy:lle websovellus
  Oppia toimimaan vastuullisesti asiakasprojektissa
  Oppia työskentelemään oikean asiakkaan kanssa

## Slide 4: Resurssit

## Slide 5: Teknologiat
Figma
Jamkin virtuaalipalvelin
Wordpress:
    Advanced Custom Fields
    Elementor + addonit
    Custom Post Type UI
    Profile builder
    Duplicate Page
PHP
Välttämättömät HTML + CSS
JS, jQuery

## Slide 6: Ongelma
Miten suunnitellaan asettelut?
Miten saadaan helposti luotua sovelluksen ulkoasu?
Miten saadaan luotua demo, jolla voidaan esittää toiminnallisuuksia?

## Slide 7: Ratkaisu
Figma.
  Jos osaa käyttää Illustratoria -> helppo oppia
  Sovelluksen sisältöasettelu helppoa ns. Graybox metodilla
  Grayboxmallit helppo muuttaa tyylitellyiksi näkymiksi
  Valmiit näkymät helppo kasata toimivaksi demosovellukseksi
5/5 kannattaa ottaa haltuun!

## Slide 8: Figma 1/3
Rautalankamalleja sovelluksesta

## Slide 9: Figma 2/3
Valmiita käyttöliittymämalleja sovelluksesta​

## Slide 10: Figma 3/3
Sovelluksen testinäkymä​

## Slide 11: Ongelma
Miten luodaan nopeasti fronttia että aikaa jää enemmän varsinaisten toimintojen luomiseen?
Miten säästytään tylsiltä html + css määrityksiltä

## Slide 12: Ratkaisu
Elementor
  Alkuun koko sivusto hahmoteltiin Elementorilla
  Lopulta vain etusivu, ohjauspaneeli ja UKK toteutettiin Elementorilla
  Jos sivustolla ei olisi niin paljoa tarvetta kaikelle customille, voisi toimia hyvin
3/5 nopea, helppo, kanki

## Slide 13: Ongelma
Miten luodaan käyttäjä ja luokka samalla kertaa käyttäjäystävällisesti
  Ei käyttäjiä ilman luokkaa tietokantaan

## Slide 14: Ratkaisu
Custom rekisteröityminen
  Päädyttiin rakentamaan oma rekisteröitymis-plugin
  Luodaan käyttäjä sekä custom post luokalle, johon liitetään vasta tehty käyttäjä
  Tarkastukset syötteelle elintärkeitä ettei kantaan pääse mitään ylimääräistä

## Slide 15: Rekisteröinti funktio

## Slide 16: Ongelma
Kun luokka on luotu, miten uusia käyttäjiä liitetään johonkin tietyyn luokkaan?
Miten se olisi itse käyttäjille helppoa?
Miten saadaan luotua linkki, jonka kautta liittyvät ihmiset automaattisesti kuuluvat tiettyyn luokkaan?

## Slide 17: Ratkaisu
Kutsumislinkki + Custom rekisteröityminen linkin kautta
  Rakennettiin oma rekisteröitymis plugari linkin kautta tuleville
  Linkissä luokan postin ID
  Lisätään linkin kautta luotu käyttäjä luokan postista löytyvään ACF "users" kenttään

## Slide 18: Rekisterönti funktio linkin kautta

## Slide 19: Ongelma
Miten käyttäjät pidetään ulkona muiden luokkien datasta?
Miten voidaan luoda kaikille näkyviä postauksia?
  Kuitenkaan muiden luokkien kommentit ei saa näkyä yleisissä posteissa.

## Slide 20: Ratkaisu
Etsitään sisäänkirjautuneen käyttäjän luokka post, jonka perusteella kaikki data näytetään
  Koska luokka postissa on kaikki siihen kuuluvat käyttäjät, voidaan heidän kommentit, postit, yms. hakea samalla
  Eli jos olisi niin ettei käyttäjällä ole luokkaa, kyseinen käyttäjä ei näkisi mitään dataa sovelluksessa.

## Slide 21: Hae samaan luokkaan kuuluvat käyttäjät

## Slide 22: Ongelma
Tilitapahtumien lisääminen ACF:llä luotuun tekstikenttään luokka postityypissä.
  Lisäämisen tulisi tapahtua sivustolta käsin lomakkeen avulla.
  Myös historian tulee näkyä, eli uudet tiedot eivät saa tallentua vanhojen päälle.

## Slide 23: Ratkaisu
PHP:n explode funktio
Sen avulla voidaan tallentaa tekstikenttään useita tietoja peräkkäin erottelemalla eri arvot halutuilla erikoismerkeillä.
  Tässä yksi tilitapahtumakokonaisuus erotellaan '#' -merkillä.
  Yksittäiset 'solut' puolestaan '-/-' -merkkiyhdistelmällä.

## Slide 24: Tilitapahtumien tulostus ja tallennus

## Slide 25: Ongelma
Miten näytetään vain tietyt kommentit tietylle ihmiselle?
  Kommentit vain luokan sisäisesti näkyvissä.
Kuinka luodaan oma kommenttipohja?
  WP:n normi pohja ei sallinut kunnollista suodatusta.

## Slide 26: Ratkaisu
Kommentteja varten täytyi luoda oma pohja
  Hakee kirjautuneen käyttäjän perusteella luokan
  Luokan perusteella näyttää siihen kuuluvien ihmisten kommentit

## Slide 27: Ongelma
Jonkinlainen graafinen näkymä vanhemmille/lapsille siitä miten rahatilanne edistyy kohti tavoitetta
  Seuraisi tilannetta luokan tilitapahtumien mukaan
  Elementorilla saa tehtyä progress bar -widgetin, mutta ilman Pro-versiota tähän ei saa kytkettyä käyttäjän päivittämää custom post –dataa
  Ostetaanko plugin vai....

## Slide 28: Ratkaisu
Luodaan oma progress bar
  Voidaan tallentaa luokalle matkatavoite ja tavoitesumma
  Funktio laskee tilitapahtumien kokonaissumman perusteella montako prosenttia tavoitesummasta on kerätty
  Näytetään tilanne progress barilla

## Slide 29: Ongelma
Miten käyttäjä voi lisätä tehtävän/matkapaketin luokalle.
  Miten lisätään kuva tehtävälle/matkapaketille custom fieldsin avulla.

## Slide 30: Ratkaisu
Tehtävän ja matkapaketin lisääminen toteutettiin omalla custom pluginilla, joka toimii samalla periaatteella kuin rekisteröinti.
  Kuvan lisääminen toteutettiin muuttamalla custom fieldeistä image -> tekstikentäksi ja lisäämällä kuva sen sijainnin kautta.

## Slide 31: Ongelma
Miten näytetään osa tehtävistä/matkapaketeista kaikille.
Miten näytetään osa vain tietyille ihmisille.

## Slide 32: Ratkaisu
Tehtävien ja matkapakettien näyttäminen oikeille ihmisille tehtiin lisäämällä niille "termit" yleinen ja yksityinen.
Peruskäyttäjät pystyvät lisäämään vain yksityisiä tehtäviä/matkapaketteja, joten niitä lisätessä functio määrittelee niille "termin" yksityinen.
  Kun käyttäjä katsoo yksityisiä tehtäviä/matkapaketteja funktio hakee paketin tekijän luokan ja näyttää sen vain samalle luokalle kuuluville .
Kaikille näytettävät tehtävät lisätään dashboardista, jossa niiden "termiksi" voidaan määrittää yleinen.

## Slide 33: Haasteet ja onnistumiset
Haasteet
  Sprinttien suunnittelu
  Projektipäällikkyys
  Virtuaalikone
  WordPressin pluginit (valmiit vs. omat)
Onnistumiset
  Asiakkaan kanssa työskentely
  Laajemman prototyypin rakentaminen
  Ohjelmointitaidot kehittyivät
    Ymmärrys WordPressistä ja sen plugineista + muut teknologiat

## Slide 34: Projektin kehittämisideat
Sivulle lisätyn datan muokkaaminen (luokan tiedot, tehtävät, matkapaketit, tilitapahtumat)
  Tällä hetkellä dataa voi muokata ja poistaa vain Wordpressin dashboardista (paitsi profiili)
  Profiilidatan päivittäminen ei päivitä postauksen/kommentin julkaisijatietoa
Luokan näkymä jossa oppilaat voivat seurata rahatilanteen edistymistä
  Nyt vain vanhempien näkymä
Käyttäjämäärien testaus
Matkapakettien ja tehtävien ajankohta ja lajittelu
Url:sta liikkumalla mahdollista nähdä muiden tehtävät/matkapaketit

## Slide 35: Loppusanat
Toimeksianto oli lyhyt ja avoin -> oli vaikea hahmottaa mitä tästä tulee
Suuri vastuu ja luottamus toimeksiantajan puolelta, oli vapaat kädet suunnitella
Suunnitteluvaihe oli pitkä
Aikaa toteuttamiseen jäi vähemmän, minkä vuoksi teknologioista jouduttiin karsimaan (ei React -toteutusta ollenkaan, ei lapsen näkymää)
Pitkä suunnitteluvaihe oli myös hyvä, koska ulkoasu ja suurin osa toiminnoista on suunnitelmien mukaiset
Hyvä fiilis toimeksiantajasta, sekä omasta oppimisesta