**OHJAUSRYHMÄN KOKOUS**

**Aika** Torstaina 26.10.2017 klo 13:00 – 13:16

**Paikka** xxx

**Läsnä** xxx yyy

Kari Niemi Ohjaaja, JAMK/IT-instituutti

Teemu Virenius Projektipäällikkö, Alto-projektiryhmä

Janne Hyyryläinen Sihteeri, Alto-projektiryhmä

Miro Ahola Jäsen, Alto-projektiryhmä

Konsta Hallinen Jäsen, Alto-projektiryhmä  
Riku Kalliokoski Jäsen, Alto-projektiryhmä

### 1. Kokouksen avaus Projektipäällikkö Teemu Virenius toivotti kaikki tervetulleeksi ja avasi kokouksen.

### 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, kun kaikkia osapuolia oli paikalla vähintään yksi.

### 3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

### 4. Pöytäkirjan tarkastusmenettely

Projektipäällikkö Teemu Virenius esitti, että sihteerillä on kaksi arkipäivää aikaa laatia kokouspöytäkirja, jolloin pöytäkirja on lähetettävä viimeistään maanantaina 30.10.2017. Tämän jälkeen hän ehdotti pöytäkirjan tarkistus- ja kommentointiajaksi kolme arkipäivää, eli viimeistään 2.11.2017 mennessä. Pöytäkirja ladataan Alto-ryhmän OneDrive-tilille, josta se välitetään kaikille osapuolille sähköpostissa jaettavalla linkillä. Kokouksen pöytäkirja hyväksytään virallisesti seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa. Esitys hyväksyttiin.

### 5. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Projektiryhmän ohjaaja Kari Niemi esitti, että puheenjohtajana toimii xxx edustaja yyy ja sihteerinä toimii Alto-ryhmän vuorossa oleva sihteeri Janne Hyyryläinen. Esitys hyväksyttiin.

**6. Ilmoitusasiat** Alto-ryhmän projektipäällikkö ja sihteeri vaihtuvat 29.10. alkaen. Uutena projektipäällikkönä toimii Janne Hyyryläinen ja uutena sihteerinä toimii Konsta Hallinen.

Jyväskylän ammattikorkeakoululla järjestettiin kyberturvallisuusharjoitus viikoilla 41 ja 43. Kyseisen harjoituksen takia Alto-ryhmällä ei ollut pääsyä projektitiloihin, joten he joutuivat toimivaan korvaavissa tiloissa.

**7. Tilannekatsaus** Projektipäällikkö Teemu Virenius esitteli projektin tilannekatsauksen, jossa käytiin läpi Alto-ryhmän käyttämät resurssit ja todettiin sprintti 1 päättyneeksi. Tilannekatsauksen lisäksi Alto-ryhmä kertoi ottaneensa xxx:n tarjoamasta web-hotellista versionumerot ylös ja pystyttäneensä versioiden mukaiset järjestelmät omalle virtuaalipalvelimelleen. Virtuaalipalvelin ei kuitenkaan ole vielä täysin konfiguroitu.

xxx ilmoitti tarjoavansa Alto-Ryhmälle BitBucket-repositorion rakenteen.

**8. Projektisopimuksen esittely**

Alto-ryhmän ohjaaja Kari Niemi esitteli projektisopimuksen. Tämän jälkeen paikalla olleet allekirjoittivat sopimuksen. Kari Niemi ilmoitti vievänsä sopimuksen IT-instituutin johtajan allekirjoitettavaksi, kun kaikkien ryhmien sopimukset ovat koossa.

### 9. Seuraava ohjausryhmän kokous

Seuraava ohjausryhmän kokous esitettiin pidettävän alustavasti torstaina 14.12.2017 kello 13.

**10. Muut asiat** Muita asioitaei ollut.

**11. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13:16.

**Pöytäkirjan vakuudeksi** Janne Hyyryläinen