## OHJAAJAPALAVERI

Aika Keskiviikko 03.10.2018 klo 13:00 – 14:00

Paikka Dynamo, Piippukatu 2, D332b

Osallistujat Ohjaaja Paavo Nelimarkka

Trimedia Arto Saksola

Ryhmän jäsen Jere Pyhäjärvi

Ryhmän jäsen Miika Laitila

Ryhmän jäsen Otto Savolainen

Ryhmän jäsen Noora Jokinen

Ryhmän jäsen Marja Jämbeck

### 1. Edellisen palaverin muistio

[https://jamkstudent-my.sharepoint.com/personal/h9175\_student\_jamk\_fi/Documents/Refil/workshopit/1.%20workshop/2018-09-19-refil\_workshoppalaveri\_1\_muistio.doc](../1.%20workshop/2018-09-19-refil_workshoppalaveri_1_muistio.doc)

### 2. Projektin kokonaistilanne

Projektin käynnistysvaihe ja ensimmäinen sprintti on käyty. Projektissa on alkamassa toinen sprintti, joka kestää kolme viikkoa.

### 3. Edellisen viikon tehtävät ja käytetyt resurssit henkilöittäin sekä saavutetut tulokset ja opit

Aloitimme kokouksen kertomalla ensimmäisen sprintin tuloksista. Kävimme läpi koulurahaston kartoituskyselyn, jonka jälkeen täydensimme projektisuunnitelmaa ja aloitimme käymään läpi prosessikuvaukset. Seuraavaksi kävimme läpi mahdollistajat-analyysin. Loppujen lopuksi kävimme läpi tulevat tehtävät.

### 4. Ongelmat ja riskit

Todettiin, että erityisiä ongelmia ei ole.

### 5. Seuraavan viikon tavoite ja tehtävät henkilöittäin

Seuraavaan tapaamiseen sovimme, että konseptisuunnitelma on valmis Brändi Jere ja Miika, konseptointi Noora ja Otto, käyttöliittymä Marja.

### 6. Muut asiat

Kävimme läpi mahdollisesta päivästä wordpress-koulutukselle. Kysyimme myös mahdollisista käyttöliittymän suunnittelu työkaluista. Viimeiseksi sovimme, miten hoidamme kommunikoinnin.

### 7. Seuraava palaveri

Seuraava Workshop-tapaaminen pidetään 31.10.2018 klo 13:00.

**Muistion vakuudeksi** Miika Laitila