## OHJAAJAPALAVERI

Aika keskiviikko, 28.11.2018 klo 13:00 – 14:00

Paikka Dynamo, Piippukatu 2, D332b

Osallistujat Ohjaaja Paavo Nelimarkka

Trimedia Arto Saksola

Ryhmän jäsen Jere Pyhäjärvi

Ryhmän jäsen Miika Laitila

Ryhmän jäsen Otto Savolainen

Ryhmän jäsen Noora Jokinen

Ryhmän jäsen Marja Jämbeck

### 1. Edellisen palaverin muistio

https://jamkstudent-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/h9175\_student\_jamk\_fi/\_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BA333E390-70CC-42BA-87C7-934BD0E8E938%7D&file=2018-10-31-refil\_workshoppalaveri\_3\_muistio.docx&action=default&mobileredirect=true

### 2. Projektin kokonaistilanne

Projektin kolmas sprintti on päättynyt. Projektissa on alkamassa neljäs sprintti, joka kestää kaksi viikkoa.

### 3. Edellisen viikon tehtävät ja käytetyt resurssit henkilöittäin sekä saavutetut tulokset ja opit

Tärkeimpiä tehtäviä sprintissä 3 oli käyttöliittymämallien työstäminen sekä vaatimusmäärittelyn tekeminen. Vaatimusmäärittely saatiin kokonaan valmiiksi. Käyttöliittymämallit saatiin hyvälle mallille, mutta niiden hiominen jää sprintille 4, mikä oli ihan suunniteltua. Keskeisimmät opit olivat Figma -käyttöliittymäsuunnittelutyökalun tehokas käyttö.

### 4. Ongelmat ja riskit

Ryhmän suurin ongelma on ollut alusta asti liian vähäinen kommunikointi, mutta siihen on tullut selvää parannusta sprintin 3 aikana.

### 5. Seuraavan viikon tavoite ja tehtävät henkilöittäin

Seuraavaan workshoppiin mennessä käyttöliittymämallit tulisi olla valmiit. Myös sovelluksen esittely-powerpoint pitää saada sprintin 4 loppuun mennessä valmiiksi.

### 6. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

### 7. Seuraava palaveri

Seuraava Workshop-tapaaminen pidetään 13.12.2018 klo 11.

**Muistion vakuudeksi** Noora Jokinen