## OHJAAJAPALAVERI

Aika Tiistai15.1.2019 klo 13:00 – 14:00

Paikka Dynamo, Piippukatu 2, D332b

Osallistujat Ohjaaja Paavo Nelimarkka

Trimedia Arto Saksola

Ryhmän jäsen Jere Pyhäjärvi

Ryhmän jäsen Miika Laitila

Ryhmän jäsen Otto Savolainen

Ryhmän jäsen Noora Jokinen

Ryhmän jäsen Marja Jämbeck

### 1. Edellisen palaverin muistio

https://jamkstudent-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/h9175\_student\_jamk\_fi/EbScETihNfpBkiqGbVkF3UABlLg7vKTYMnadADyxmnSP0Q?e=iqPGKr

### 2. Projektin kokonaistilanne

Projektin viides sprintti on käyty. Projektissa on alkamassa kuudes sprintti, joka kestää kaksi viikkoa.

### 3. Edellisen viikon tehtävät ja käytetyt resurssit henkilöittäin sekä saavutetut tulokset ja opit

Kokouksen aluksi kävimme läpi mitä olimme saaneet aikaiseksi viime sprintillä ja kuinka paljon resursseja käytimme. Kävimme pääasiassa läpi tekemäämme Wordpress-sivustoa ja sen ominaisuuksia. Ensisijaisesti sprintin aikana tutustuimme ja tutkimme Wordpressiä, sen lisäosia ja muokkasimme sivua Elementorilla.

### 4. Ongelmat ja riskit

Edellisen sprintin suurin ongelma oli päästä alkuun Wordpress-sivuston kanssa, koska ennen workshoppia meillä ei ollut siihen vielä mitään ohjeistusta.

### 5. Seuraavan viikon tavoite ja tehtävät henkilöittäin

Seuraavaan tapaamiseen sovimme, että lähetämme toimeksiantajalle teknisiä kysymyksiä kohtaamistamme ongelmista ja etsimme eri tyylisiä rekisteröitymismalleja muista sovelluksista.

### 6. Muut asiat

Ei muita asioita.

### 7. Seuraava palaveri

Seuraava Workshop-tapaaminen pidetään 29.1.2019 klo 13:00.

**Muistion vakuudeksi**  Otto Savolainen